# Jaarplan EVM/EMM Cursusjaar 2015-2016 (Techniek? Of alles omvattend?)

## Werkwijze ontwikkeling expertisesysteem EVM

- Het expertisesysteem kent drie pijlers waarop ontwikkeld moet worden: Content, UX en Techniek

- Voor dit cursusjaar worden een viertal mijlpalen gedefinieerd.

- Een mijlpaal is een coherente hoeveelheid werk/functionaliteit die:

  - een significante verbetering is voor de eindgebruiker (en dus zichtbaar!)

  - in samenhang (Techniek, UX & Content) dient te worden uitgevoerd

  - hoofdprioriteit gedurende een periode aangeeft

  - Naast standaard doorlopende werkzaamheden bestaat, dus naast het zgn. on-going work. We stellen voor een verhouding mijlpaal/on-going van 80/20.

- Elke mijlpaal bevat een aantal sub-mijlpalen waaruit de mijlpaal bestaat

  - Elke sub-mijlpaal heeft een verantwoordelijke regievoerder

  - Voor elke sub-mijlpaal is overeenstemming bereikt over het minimum todo!

## Mijlpalen en sub-mijlpalen Expertise Systeem 2015-2016

| Mijlpaal | Regie | Deadline |
| --- | --- | --- |
| - Optimalisatie van de navigatie - Nieuwe homepage - Zoekmachine operationalisatie - Breadcrumb - Content sanity (BwN, PBZ) - SKOS 3D Navigator - Beeldtaal implementatie | BB WE WE PV AB HB | 15 december 2015 |
| - Guided Tours implementatie - Sprint 1: basis - Sprint 2: gebruik maken van semantische relaties - … | JW WE | 1 maart 2016 |
| - Basis PEBO (Professionele Edit-Beheer-Omgeving) - Visual Editor icm EMont-templates en -issues - M+VNs clustering & use - Meertaligheid basis - EMont Editor basis - … | JW BB WE AB | 1 mei 2016 |
| - Advanced PEBO + UX, Semantic Search - Advanced 3.c en 3.d - Front-end + back-end 1 skin - Navigatieconcept blokken BB - ‘Verapping’, o.a. toolbar, data - Semantic Search - … | WE BB BB BB HB/WE | 1 juli 2016 |

## Algemeen/doorlopend (on-going)

Dit valt buiten de mijlpalenplanning, dus zoals voorgesteld onder de eerste paragraaf ‘Werkwijze’ in de resterende 20% van de werktijd.

- Operationeel beheer van de omgevingen (backup & update, nieuwe omgeving) (JW)

- Beheer en ontwikkeling EMont

- Bug fixing

- UX fixing

- Lead dev taken:

  - Prioritering

  - Planning

  - Review – quality check

  - Architectuur ism Hans

## Workflow & consolidatie resterend!

Valt dit ook buiten de mijlpalenplanning? Of kan dit gewoon worden meegenomen als sub-mijlpalen?

- Devops werken + ontwikkeling – inhoud en techniek, servers, workflow, Git server op acceptatieserver

- Conceptversies in contentontwikkelingsproces (onzichtbare brokken content mogelijk), werk procedure, contentversiebeheer

- Vagrant development environment

- Skin in GIT & via Composer installeerbaar

## PR/Marketing

Voor elke mijlstone wordt bekeken welke gerichte publiciteit eraan gegeven kan worden en hoe.

Daarnaast kijken welke acties (identiteit nieuw kenniscentrum, imago, draagvlakcreatie EMM, ambassadeurs, etc.)

## Projecten

Wellicht nog meenemen: aan welke projecten raakt dit en welke zaken worden er op dat gebied verwacht dit jaar?