Rijk plaatje iObjecten/Makelaar/PinkRoccade/LV

Probleem

Er komen geen (BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen) mutaties door. Een mutatie voor de BAG moet binnen 4 dagen verwerkt zijn in de LV (Landelijke voorziening).

Betrokkenen

- Collega Mayella

- Collega Marley

- Collega Jeroen

- Landelijke Voorziening

- Helpdeskmedewerker PinkRoccade (iObjecten)

- Helpdeskmedewerker PinkRoccade (Makelaar)

- Annemieke en ik (beheerders Makelaar)

Rijk plaatje

- 11-11:Geen mutaties: Mayella maakt melding bij PinkRoccade op woensdag.

- 12-11: Antwoord op vraag van Mayella: zijn er wijzigingen aan de kant van de Makelaar?

- 12-11: Beheerder Makelaar (Jos): nee geen wijzigingen.

- 13-11: Collega Marley vraagt naar status melding vanwege de deadline

- 16-11: Jos maakt ook melding aan bij PinkRoccade maar dan aan de kant van de Makelaar

- 16-11: Ook de vraag of er wijzigingen zijn. Zijn er niet.

- 16-11: Jos stelt kritische vraag over een poort die misschien dicht kan staan.

- 16-11: Volgens PinkRoccade niet. Ligt aan certificaat. Ze gaan een nieuw certificaat downloaden. Deadline is inmiddels verstreken.

- 17-11: Vraag van Jos wat de status is van het certificaat?

- 17-11: Certificaat ingelezen, Makelaar herstarten. Opdracht gegeven voor 12.00 uur maar dat bericht was niet doorgekomen. Nu ’s avonds herstart.

- 18-11: Marley test maar nog geen resultaat

- 18-11: PinkRoccade ziet dit nu ook, staat een spatie te veel in het certificaat.

- 18-11: Marley/Jos overleggen om situatie aan Jeroen door te geven om op te schalen.

- 19-11: Jeroen schaalt dit incident op.

- 19-11: Nieuw certificaat ingelezen, makelaar herstart, test van Marley en het werkt.