Beschikbaar budget

€

Planning

- Werkbare periode

- Toeristenseizoen

- Stormseizoen

Digitale media

-Website

- Twitter

- Instagram

Communicatie

- Bewonersbrieven

- Bewonersavonden

- Persberichten

Onderzoeken

- NGE

- Archeologie

- Bodemkwaliteit

- Oneigenlijk grondgebruik

Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan

Fietsknooppuntenroute

Mountainbikeroute

Evenementen

- Kustmarathon

- Hobbeldebobbelloop

- Tankloop

Aanbestedingsregels

Aanbesteding

Tekeningen en contractstukken

Vergunningen

Waterschap Scheldestromen

Waterkeringen

! Stormseizoen !

Waterschap Scheldestromen

Afdeling wegen

Werkzaamheden kabels en leidingen

- DNWG

- KPN

- Deltafiber

Afdeling vergunningverlening

- Aanleg / omgeving

- Stikstof

- Kappen van bomen

- Bemaling

Vereniging van eigenaren

Direct aanwonenden

Huiseigenaren 2e woning

Verhuurders

Ondernemers

- Hotels

- Winkels

- Appartementen

- Campings

- Strandtenten

Dorpsraad

Ondernemersvereniging

Wensenlijst

Opdracht en Programma van eisen (intern)

- Wegen

- Beheer

- Riolering

- Verkeer

- Groen

- Openbare verlichting

- Afval

Programma van eisen (extern)

Gemeenteraad

College B en W

Gem Veere

Project: Herinrichting Duinweg Zoutelande